# Oponentura: E-Learning2 – Úvodní plán
zpracována týmem projektu Kuchařka (kinclma1@fel.cvut.cz)
## WBS
Bylo by vhodnější činnosti rozdělit do skupin, než je mít seřazeny podle milníků. Vyplývá z toho, že to zcela neodpovídá názvu WBS. Tajemstvím zůstává, co znamená „Export skript“ a „Personalizace“. Co je v sekci „Zpřístupnění testů“ je vidět, ale název je také poněkud obskurní. Opět se zde objevuje „Email o změně údajů“ a „Email o změně hodnocení“ jež byly terčem kritiky již v předchozích oponenturách. Označení závěrečné zprávy za „Závěrečnou práci“ je zavádějící.
## Odhad trvání úloh
Je zpracován detailně a obsahuje všechny úlohy z WBS. Není mu co vytknout.
## Kritická cesta projektem
Je přinejmenším odvážné určovat kritickou cestu projektem, pokud není známo které činnosti na sobě závisí. Jinými slovy: chybí síťový diagram a z toho pramení chyba.
## Plán rizik
- Potíže s novými technologiemi – závažnost i pravděpodobnost odpovídají, jako protiopatření by mohly fungovat také konzultace s Bc. Robertem Sojákem.
- Časová náročnost ve škole – kromě lepšího plánování je také vhodné kolektivně hledat nejefektivnější řešení problémů
- Špatné plánování – žádná výtka
- Ztráta dat – může mít dopad i na finance, používání verzovacích systémů je jistě vhodnější než zálohování.
Matice rizik je v pořádku.
## RACI
Rozdělení zodpovědností je rovnoměrné, takže budou mít všichni vývojáři své zásluhy. Není co vytknout.
## Použité nástroje
Dalo by se očekávat, že se bude dělba a sledování práce odehrávat na Assemble, když tam je uložen kód projektu a wiki.