Řízení softwarových projektů

Úvodní plán projektu

Autoři:
Gergely SZÉP
…..
…..
…..
…..

Plán projektu

Milníky

Při plánování projektu jsme stanovili pět zakládní milníky. První dva souvisejí s grafickém rozhraním(návrh a implementace). Patří tady implementace biznis logiky a s tímto související dokumentace a testování.

Milník	Začátek	Konec
Grafický návrh	3	6
Implementace GUI	6	10
Biznis logika	6	10
Dokumentace	1	14
Testování	10	12

WBS

Podrobnější rozdělení aktivit je ve WBS diagramu-obrázek dole, a té samé aktivity jsou rozepisované v tabulce 2.

Tabulka 2: aktivity které budeme muset vykonat

	Název aktivity
1	POS
2	Požadavky
3	UseCase
4	DomainModel
5	WBS
6	RACI
7	Síťový model
8	Plán rizik
9	Popis balíčků
10	Popis tříd
11	Grafický návrh
12	Sekvenční modely
13	Impl. GUI
14	Impl. Biznis logiky
15	Impl. Databáze
16	Testování GUI
17	Testování Biznis logiky

RACI matice

Rozdelení úkolů může změnit. To je jen odhad:

Aktivita/Osoba	G. Sz.	T. N.	T. H.	T. P.	M. K.
Grafický návrh	RA	I	R	C	I
Implementace GUI	C	R	I	R	R
Biznis logika	I	I	I	RA	I
Dokumentace	R	R	RA	I	I
Testování	R	RA	R	I	R

Síťový model

Plán rizik